灵宝市焦村镇焦村岭上广场工程

竞争性谈判文件

项目编号：HNDM-20190328

采  购  人：灵宝市焦村镇焦村村民委员会

招标代理 ：河南大明建设工程管理有限公司

二零一九年三月

目   录

第一章 竞争性谈判公告………………………………………2

第二章 供应商须知……………………………………………5

第三章 采购需求………………………………………………15

第四章 合同主要条款…………………………………………16

第五章 响应文件格式…………………………………………25

第一章  竞争性谈判公告

灵宝市焦村镇焦村岭上广场工程

竞争性谈判公告

一、谈判条件

本谈判项目灵宝市焦村镇焦村岭上广场工程，采购人为灵宝市焦村镇焦村村民委员会，谈判资金来自自筹资金，资金已到位。项目己具备谈判条件，现委托河南大明建设工程管理有限公司对该项目进行竞争性谈判采购，欢迎具有资格的供应商参加谈判。

二、项目概况与谈判范围

1、采购人：灵宝市焦村镇焦村村民委员会；

2、项目名称：灵宝市焦村镇焦村岭上广场工程；

3、项目编号：HNDM-20190328；

4、资金来源：自筹资金；

5、工程内容及规模：灵宝市焦村镇焦村岭上广场工程,包括土建工程和绿化工程；

6、建设地点：灵宝市焦村村；

7、计划工期：30日历天；

8、质量要求：符合国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准；

9、谈判范围：竞争性谈判文件、工程量清单及施工图纸涵盖的所有内容；

10、控制价：￥487838.98元；

11、标段划分：一个标段；

三、供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定，提供下列材料：

1、在中国境内注册的独立法人并具有履行合同能力的施工企业；

2、经审计合格的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障金；

3、供应商须具有行政主管部门颁发的市政公用工程总承包叁级(含叁级)及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

4、拟派项目经理须具有市政公用工程专业贰级(含贰级)及以上建造师执业资格和安全生产考核合格证，参加继续教育的应具有建造师继续教育证，已参加社会保险（2018年12月至2019年2月期间连续3个月）且未在其他在建工程项目中担任项目经理；

5、近三年来具有类似业绩（2016年1月1日起-至今，合同签订日期为准）；

6、参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录、商业贿赂、不正当竞争行为、骗取中标、严重违约及重大工程质量等问题；

7、响应人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询对象：企业、法定代表人、授权委托人、项目经理。查询时间应在公告发布后。）；

8、企业注册地工商管理部门出具的无商业贿赂和不正当竞争行为的查询证明（若当地工商管理部门不办理此项业务，供应商须承诺本企业无商业贿赂和不正当竞争行为）；

9、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

10、本项目不接受联合体投标；

四、政府采购政策

政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

（一）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

（二）为在中国境外使用而进行采购的；

（三）其他法律、行政法规另有规定的。

上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

五、报名及竞争性谈判文件的获取

1、报名时间及地点：凡有意参加谈判者，请于2019年03月21日至2019年03月25日（国家规定上班时间），到灵宝市河滨东路东关桥北100米报名。

2、报名时需提供资料：

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的只需提供营业执照副本）复印件；

（2）法定代表人身份证复印件；

（3）法定代表人授权委托书原件及复印件；

（4）被委托人身份证原件及复印件；

（2）委托代理人及拟派项目经理劳动合同及社保缴费证明复印件；

（6）响应人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺书原件及复印件；

（7）企业注册地工商管理部门出具的无商业贿赂和不正当竞争行为的查询证明若当地工商管理部门不办理此项业务，供应商须承诺本企业无商业贿赂和不正当竞争行为）原件及复印件；

（8）提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/）无严重违法失信行为的查询结果页面复印件加盖公章；

注：以上资料的复印件需提供4套并逐页加盖企业公章。

竞争性谈判文件获取：凡通过上述报名者，在报名时间内到灵宝市河滨东路东关桥北100米领取竞争性谈判文件、招标控制价、工程量清单等资料。竞争性谈判文件售价500元/套，售后不退。

六、谈判保障金

1、本项目谈判保证金为人民币伍仟元整（¥5000.00元）。

2、谈判保证金必须在响应文件递交截止时间前从投标单位基本帐户转至河南大明建设工程管理有限公司专用帐户(注：银行转帐以到帐时间为准，转帐时需注明项目名称）。

收款单位：河南大明建设工程管理有限公司

开 户 行：中国民生银行郑州农业路支行

行号：305491030179

账号：601435396

注:供应商递交投标保证金时请注明项目简称或项目编号，银行转账，以到账时间为准，请供应商自行考虑时间，若过时未到账，为无效报名。

七、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（开标时间，下同）为2019年03月29日10时整，地点为灵宝市河滨东路东关桥北100米

2、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予接收。

八、发布公告的媒介

本次谈判公告及谈判信息在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》上发布。

九、联系方式

采 购 人：灵宝市焦村镇焦村村民委员会

地   址：灵宝市焦村镇

联 系 人：张天民

电    话：13803986820

采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

地    址：郑州市金水区花园路27号12层

联 系 人：王守信

电    话：13839838271

邮    箱：582524775@qq.com

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1、采购人：灵宝市焦村镇焦村村民委员会； 2、项目名称：灵宝市焦村镇焦村岭上广场工程； 3、项目编号：HNDM-20190328； 4、资金来源：自筹资金； 5、工程内容及规模：灵宝市焦村镇焦村岭上广场工程，包括土建工程和绿化工程； 6、建设地点：灵宝市焦村村； 7、计划工期：30日历天； 8、质量要求：符合国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准 9、谈判范围：竞争性谈判文件、工程量清单及施工图纸涵盖的所有内容； 10、控制价：￥487838.98元 11、标段划分：一个标段； |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定，提供下列材料： 1、在中国境内注册的独立法人并具有履行合同能力的施工企业； 2、经审计合格的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障金； 3、供应商须具有行政主管部门颁发的市政公用工程总承包叁级(含叁级)及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 4、拟派项目经理须具有市政公用工程专业贰级(含贰级)及以上建造师执业资格和安全生产考核合格证，参加继续教育的应具有建造师继续教育证，已参加社会保险（2018年12月至2019年2月期间连续3个月）且未在其他在建工程项目中担任项目经理； 5、近三年来具有类似业绩（2016年1月1日起-至今，合同签订日期为准）； 6、参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录、商业贿赂、不正当竞争行为、骗取中标、严重违约及重大工程质量等问题； 7、响应人出具无行贿犯罪记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询对象：企业、法定代表人、授权委托人、项目经理。查询时间应在公告发布后。）； 8、企业注册地工商管理部门出具的无商业贿赂和不正当竞争行为的查询证明（若当地工商管理部门不办理此项业务，供应商须承诺本企业无商业贿赂和不正当竞争行为）； 9、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； 10、本项目不接受联合体投标； |
| 3 | 踏勘现场：供应商自行踏勘 答疑形式：不举行答疑会议，将针对各家供应商提出的书面疑问做出书面答疑，并发给所有供应商； |
| 4 | 资金来源：自筹资金。 |
| 5 | 谈判有效期：自投标截止日起 60 天（日历天） |
| 6 | 谈判保证金： 金额：人民币伍仟元整（¥5000.00） 形式：转帐、电汇 谈判保证金应在投标有效期截止日后60天内保持有效，谈判保证金必须于开标前汇入以下账户（即到账日期） 谈判保证金必须在响应文件递交截止时间前从投标单位基本帐户转至河南大明建设工程管理有限公司专用帐户(注：银行转帐以到帐时间为准，转帐时需注明项目名称）。 收款单位：河南大明建设工程管理有限公司 开 户 行：中国民生银行郑州农业路支行 行号：305491030179 账号：601435396 注:供应商递交谈判保证金时请注明项目简称或项目编号，银行转账，以到账时间为准，请供应商自行考虑时间，若过时未到账，为无效报名。 注：供应商缴纳谈判保证金时必须公对公，要求从供应商基本户内转出，未在规定时间内递交保证金的供应商视为放弃谈判资格。 |
| 7 | 递交响应文件正本壹份，副本叁份，电子版一份（U盘） |
| 8 | 响应文件递交截止日期：2019年03月29日10时整（北京时间） 响应文件递交地点：灵宝市河滨东路东关桥北100米 |
| 9 | 谈判时间：2019年03月29日10时整（北京时间） 谈判地点:灵宝市河滨东路东关桥北100米 |

| 10 |  | 1、本项目谈判代理费由成交单位承担，收费标准以代理公司签订的合同为准。 2.、谈判时须携带资料：企业法人营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、企业安全生产许可证（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、（以上资料可携带证件复印件，复印件加盖企业公章。）拟派项目经理相关证书和安全生产考核合格证、企业法定代表人授权委托书、项目经理无在建证明。社保证明、缴纳税收及社会保险证明、“信用中国”及《中国政府采购网》查询结果页面，加盖公章。（以上证件需携带原件） |
| --- | --- | --- |
| # 11 | 近年来完成的类似项目的年份要求：2016、2017、2018 |  |
| # 12 | 近年来财务状况表年份要求：2015年度，2016年度，2017年度 |  |
| # 13 | 有关谈判活动的情况按下述地址联系： 采 购 人：灵宝市焦村镇焦村村民委员会 地 址：灵宝市焦村镇 联 系 人：张天民 电 话：13803986820 采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司 地 址：郑州市金水区花园路27号12层 联 系 人：王守信 电 话：13839838271 邮 箱：582524775@qq.com |  |

（一）总则

1.适用范围

1.适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判文件中的所叙述的内容。

2.合格的供应商

2.1供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.2本次供应商必须符合下列条件：

2.2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定；

2.2.2供应商须具有独立法人资格，具备有效营业执照，企业税务登记证，企业组织机构代码证；

2.2.3经审计合格的财务状况、依法缴纳税收和社会保障金；

2.2.4本次谈判要求供应商须具备市政公用工程总承包叁级以上（含叁级）资质且具有有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2.2.5项目经理资格：须具备市政公用工程专业贰级(含贰级)及以上注册建造师资格，且具有安全生产考核合格证书，已参加社会保险(2018年12月至2019年02月期间连续3个月)、没有正在施工和正在承接的工程项目。

2.2.6参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录、商业贿赂、不正当竞争行为、骗取中标、严重违约及重大工程质量等问题；

2.2.7具有健全的财务会计制度和良好的财务状况，且没有处于被责令停业，投标资格被取消。

2.2.8根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站:（www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】

2.2.8本项目不接受联合体投标。

2.2.9法律、行政法规规定的其他条件。

3. 其他

3.1无论谈判中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参与谈判活动有关的全部费用。

3.2此次竞争性谈判谈判代理费，由成交单位向代理机构支付。

3.3无论谈判结果如何，采购人均不向供应商解释其成交或未成交原因的义务。

3.4无论成交与否，已购买谈判文件的供应商对谈判文件负保密责任。

（二）谈判文件

4. 谈判文件的组成

4.1 谈判文件用于阐明采购项目的服务范围、谈判程序、谈判内容、合同草签和条款以及评定成交的标准。具体包括以下内容：

（1）竞争性谈判公告

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）合同主要条款

（5）响应文件格式

（6）工程量清单

4.2 谈判文件以中文编印，且以中文为准。

4.3 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

4.4 谈判文件的澄清和修改

4.4.1供应商对谈判文件如有需要澄清或疑问，应以书面方式通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况在谈判公告中所述的谈判截止日期3日前以书面方式予以答复，同时将不标明疑问来源的书面答复函发给每个购买谈判文件的供应商。

4.4.2在谈判邀请中所述的谈判截止日期3日前，采购代理机构可主动的或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

4.4.3谈判文件的修改将以书面方式通知到已购买谈判文件的所有供应商，并构成谈判文件的一部分，对所有供应商均具有约束力。

4.4.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

4.4.5为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长谈判截止期。

（三）响应文件

5. 供应商应按谈判文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其报价对谈判文件做出实质性的响应，否则其谈判资格可能被谈判小组否决。

6. 响应文件主要包括下列内容：

（1）报价函及报价一览表；

（2）法定代表人身份证明、授权委托书、委托代理人身份证；

（3）谈判保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）谈判文件规定的其他材料。

7. 谈判保证金

7.1谈判保证金：

金额：人民币伍仟元整（¥5000.00）

递交方式：谈判保证金必须在响应文件递交截止时间前从投标单位基本帐户转至河南大明建设工程管理有限公司专用帐户(注：银行转帐以到帐时间为准，转帐时需注明项目名称）

收款单位：河南大明建设工程管理有限公司

开 户 行：中国民生银行郑州农业路支行

行号：305491030179

账号：601435396

注：供应商递交谈判保证金时请注明项目简称或项目编号，银行转账，以到账时间为准，请供应商自行考虑时间，未在规定时间内递交保证金的供应商企业视为放弃谈判资格。

7.2 未按前款要求提交保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的报价，将被视为无效报价。

7.3 在成交通知书发出后5个工作日内，退还未成交供应商保证金。

8.谈判有效期

自提交响应文件之日起，有效期为60日历天

9. 响应文件的编制

9.1 响应文件共肆份，必须用A4复印纸打印（图表可例外），其中“正本”一份，“副本”叁份，如正副本内容不符，以“正本”为准，副本可为正本的复印件。电子版一份（U盘）

9.2 响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

9.3 响应文件应当对谈判文件有关工期、谈判有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

9.4 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

9.5 响应文件的正本与副本应编制目录和页码，分别胶装成册，不得采用活页装订。

9.6 响应文件的密封、标记：

响应文件的正本、副本、电子U盘应分别密封。密封袋上注明项目名称、项目编号、供应商名称和地址、“正本”、“副本”“电子版”字样及“谈判时启封”字样。封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖单位公章和法定代表人或其授权代表签字。

（四） 响应文件的提交

10.响应文件提交的截止时间、地址：

10.1截止时间：2019年03月29日10时整（北京时间）

10.2递交地址：灵宝市河滨东路东关桥北100米

（五） 报价、谈判、成交

11. 谈判供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其谈判文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

- （2）未有效提交保证金的；

- （3）谈判文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章；

（4）供应商无故不参加谈判会议并未通知采购单位的；

（5）供应商的报价超出控制价的；

（6）法律、法规规定的其他情况。

12.响应文件属于下列情形之一的，谈判小组有权将其作废标处理，谈判保证金不予退还，供应商给采购单位造成损失的，采购单位有索赔的权利。

（1）提交的有关资格证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

（2）谈判会议开始后，供应商撤回响应文件，退出谈判的；

（3）供应商串通报价的；

（4）供应商向采购单位、专家提供不正当利益的；

（5）成交供应商不按规定签订合同的；

（6）法律、法规规定的其他情况；

14. 谈判小组的组成

根据项目的特点组成谈判小组，其成员由有关方面的专家以及采购人代表三人以上的单数组成，其中专家人数不少于谈判小组总人数的2/3。谈判小组负责对响应文件进行综合评审，评选出成交供应商。

15.谈判程序

谈判过程将严格按照 “公开、公平、公正”的原则进行：

15.1资格审查。资格不符合的供应商不得进入谈判。

15.2谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。

15.3竞争性谈判以响应文件递交顺序确定谈判顺序，由谈判小组分别与各谈判供应商进行谈判。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有进入谈判程序的供应商。

15.4谈判内容：谈判供应商企业基本情况、相关技术参数响应程度、价格因素、业绩、资信情况及售后服务承诺措施等与谈判有关的事项。

在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

15.5谈判结束后，由供应商在规定时间内进行最后一次书面报价及承诺，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。谈判小组编写谈判情况汇总表并签字确认。对未成交者，不解释未成交原因。

如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须通知所有参加谈判的供应商。供应商根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判小组在此基础上公平确定成交供应商。超出规定时间没有进行最终报价的供应商，视为放弃谈判资格。

15.6 提交最终报价不足三家时，终止谈判。

16.成交供应商的确定：

采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据符合采购需求、质量和服务相等，且报价最低的原则确定成交供应商。

17.成交公告

在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》公告成交供应商。

18.质疑和投诉

供应商认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，自成交公告发出之日起七个工作日内，有权向采购人或代理公司提出书面质疑并提供相关证明材料，未提供相关证明材料的，不予受理。质疑文件不接受邮寄、传真、电子信箱等方式。采购人或代理公司自受理质疑文件之日起，七个工作日内作出书面答复。供应商对答复不满意或答复期满未收到答复的，可以在答复期满十五个工作日内，向政府采购监督管理部门提出书面投诉。

19.成交通知书

成交公告发布同时，向成交供应商发出成交通知书。

20.签订合同

20.1 成交供应商收到《竞争性谈判成交通知书》后30日内与采购人签订合同。

20.2 谈判文件，供应商的响应文件及双方确认的澄清文件及承诺等均具有法律效力，均是合同的组成部分。

- 采购需求

详见工程量清单。

第四章  合同主要条款

第一节  通用合同条款

通用合同条款

第二节  专用合同条款

专用条款（本部分条目根据现行通用条款相应列出）

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用  ／  语言文字。

3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：

中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的有关法规、规章和规范性文件均对本合同有约束力。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：除招标文件、工程设计罗列部分外，国家、河南省、三门峡市现行的与本工程建设有关的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决 。

国内没有相应标准、规范时的约定：承包人自行解决。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后5日内，根据施工需要提供图纸（含1套竣工图）。

发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，不得复制、借阅、丢失。

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

５、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：________________           职务：________________

发包人委托的职权：__________________

需要取得发包人批准才能行使的职权：

5.3发包人派驻的工程师

姓名：________________     职务：________________________

职权：作为发包人代表处理与本工程建设相关的一切事宜。

5.6 不实行监理的，发包人派驻工程师的职权：全权负责施工现场的管理和协调工作，并代表发包人对施工中所用材料（设备）进行认质认价。

７、项目经理

姓名：________________          职务：________________

８、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人提供一处接水、接电位置，承包人自行安装计量表并承担安装费用和水电使用费用，电讯及通讯问题承包人自行解决。_

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：双方协商解决。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理完成所需证件、批件 。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前5日内提交本工程使用的水准点和坐标控制点，现场校验并签字。

（7）图纸会审和设计交底时间：以不影响施工为准。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：随时协调。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商。

8.2发包人委托承包人办理的工作：承包人施工用水、电通讯、道路等设施的日常维护工作，以确保施工正常安全进行，费用由承包人自理。

９、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：________

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前7日提交施工组织设计、总进度计划、施工机械和人员使用计划、主要材料供应计划，申请工程付款（按合同约定）时，须提交完成的形象进度工程量报表并附预算书。工程事故报告24小时内。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：有施工单位承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：具备基本的办公、生活、安全条件。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人办理，并承担全部费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责并承担费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责并承担费用。

（8）施工场清洁卫生的要求：按照市级文明工地的有关要求进行现场管理，确保施工现场整洁；施工期间争取获得市级“文明工地”，否则按安全文明施工措施费相关规定进行处罚；交工时应做到场地清净；若达不到，承包人向发包人交纳0.5%的违约金。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

① 投标文件中确定的项目组成人员必须坚守工作岗位，项目经理每周现场办公不少于五个工作日，如有违规，将实行处罚；另未经发布人同意不得更换。对发包人提出的不合格的项目部工作人员，承包人必须及时更换，所更换人员的专业技术职称、资质和业绩不得低于被更换人员。

② 投标文件中拟投入现场的施工机械设备必须满足施工要求，并保证及时到位，其主要设备应为承包人自己的设备。

③ 负责竣工资料的整理并完成向档案馆的归档工作，达到工程完工、竣工资料同步完成。

三、施工组织设计和工期

１０、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应根据发包人提出的意见，按要求修改施工组织设计和施工进度计划。并于开工前7天内提供。

工程师确认的时间：收到后5日内。

１１、由于承包人原因延期开工的，推迟一天向承包人支付工程款1‰的违约金。

１３、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：                。

四、质量与验收

15.2 双方对工程质量有争议时，同意由三门峡市工程质量鉴定中心进行鉴定。

１７、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：按当地质量监督部门和监理工程师的要求执行。

１９、工程试车

19.5试车费用的承担：有承包人承担。

五、安全施工

承包人须按国家和当地政府有关规定标准采取安全防护措施，进行安全施工，并承担相应费用。承包人对自身的人身和财产安全以及对第三方造成的人身伤亡和财产损失负全部责任。施工期间，安全文明施工费用不再调整。

六、合同价款与支付

２３、合同价款及调整

23.2本合同价款采用固定价款方式确定。

（1）本次合同为固定总价合同。采购人提供的招标图纸及图纸答疑、招标文件及其补遗范围内的工作内容，在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑相应的风险系数。投标人应认真填写投标书中所有工程项目的单价和合价，投标文件中有漏项或少计工程量的子目，采购人认为投标人的报价在其他项目计价中已经包括，其损失有投标人承担。采购人将不再给予调整；投标书中所报材料和设备价格，除因设计或是业主原因引起的变更外，不予调整。

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：无。

２４、工程预付款 ：

２５、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：合同实施期间的每月25日。

２６、工程款（进度款）支付

按招标文件规定

按正式合同签订为准。

工程款的支付：

以签定合同为准。

七、材料设备供应

２８、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：除发包人供应的材料设备，工程所需的其他材料设备按招标文件要求和通用条款执行。

八、工程变更

工程设计变更：须提前10天以书面形式向承包人发出变更通知。

九、竣工验收与结算

３２、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：承包人提出竣工验收的同时提交壹份竣工图。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按监理工程师要求。

34、质量保修：按通用条款、投标承诺和工程质量保修书执行。

十、违约、索赔和争议

３５、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 承包人同意非自然灾害和不可抗力则保证连续施工，发包人不承担本款违约责任 。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：承包人同意不因进度款不到位而中断施工，发包人不承担本款违约责任 。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 工程达到验收条件后承包人积极配合竣工验收，竣工验收报告依发包人签字认可和要求交存档案资料手续为结束。

双方约定的发包人其他违约责任： 竣工验收报告依发包人签字认可日后14天内，承包人将竣工验收范围内的所有建构筑物和设备移交发包人使用。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人责任，每延期1天工期，发包人扣罚承包人总价1‰的工程款；承包人有工期担保承诺的，同时执行承诺内容。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人所承包工程达不到投标质量标准，必须采取返工、返修或其他弥补措施，由此引起的工期延误及费用由承包人承担，如果经采取措施加以弥补后仍不能达到投标质量标准时，扣罚全部履约保证金。承包人有质量担保承诺的，同时执行承诺内容。

双方约定的承包人其他违约责任：承包人必须使用本企业施工队伍进行施工，不得以任何形式转包、或违法分包给他人。如发现有转包、或违法分包给他人或承包人临时拼凑的施工队伍进行施工的情况，发包人有权终止施工合同，由此造成的一切经济损失，由承包人全部赔偿；

承包人在投标文件中拟定的项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经发包人同意不得更换，项目经理每周现场办公时间不少于5个工作日；对于不称职的施工管理人员，发包人有权要求承包人随时更换。

３７、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

有双方当事人协商或调解解决，协商解决不成，从以下两种方式中选择一种（在所选项下打钩，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）：

- 提请三门峡市仲裁委员会仲裁；（   ）

- 依法向当地人民法院提起诉讼。（ √ ）

十一、其他

３９、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款。

４０、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：

发包人委托承包人办理的保险事项：

（2）承包人投保内容：  特殊和危险工种应投保人身意外伤害保险。

４１、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：        担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：        担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：_________________________

４６、合同份数

46.1双方约定合同副本份数：正本2份，副本4份。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施                （项目名称），已接受                （承包人名称，以下简称 “承包人” ）对该项目       施工的投标。

发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）               元（￥            ）。

4. 承包人项目经理：                      。

5. 工程质量符合                      标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为                 日历天。

9. 本协议书一式       份，合同双方各执      份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：              （盖单位章）     承包人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）  法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年  月   日                              年   月

第五章  响应文件格式

（正/副本）

（项目名称）

响

应

文

件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、报价函…………………………………………………

二、报价一览表……………………………………………

三、法定代表人身份证明…………………………………

四、授权委托书……………………………………………

五、委托代理人身份证……………………………………

六、谈判保证金……………………………………………

七、已标价工程量清单……………………………………

八、施工组织设计…………………………………………

九、项目管理机构…………………………………………

十、资格审查资料…………………………………………

十一、谈判文件规定的其他资料…………………………

一、报价函

（采购单位）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在谈判文件规定的谈判有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本报价函提交谈判保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

二、报价一览表

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  |
| 2 | 项目名称 |  |  |
| 3 | 报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 4 | 质保 |  |  |
| 5 | 工期 |  |  |
| 6 | 质量标准 |  |  |
| 7 | 项目经理 |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |

报价一览表中内容不允许缺项且不得手写。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

附法定代表人身份证复印件：

四、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

备注：

1、在授权委托书后应附委托代理人的身份证复印件。

2、如果由供应商的法定代表人签署谈判文件的，则不需提交授权委托书。

五、委托代理人身份证

六、谈判保证金

附：谈判保证金转账凭证、开户许可证。

七、已标价工程量清单

八、施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表四  施工总平面图

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

九、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

附件

建造师无在建工程承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）的项目经理       （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方承诺上述信息的真实和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供  应  商：                   （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

年      月      日

十、资格审查资料

### （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）近三年财务状况表

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （五）其他资格审查资料

1、营业执照副本原件

2、资质等级证书副本原件

3、安全生产许可证副本原件

4、组织机构代码证原件

5、税务登记证副本原件

6、项目经理须具备谈判公告规定的建造师执业资格和安全生产考核合格证原件

7、供应商需提供拟派项目经理无在建证明

8、“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/）无不良信用和《中国政府采购网》（ http://www.ccgp.gov.cn/）无严重违法失信行为的查询结果页面复印件加盖公章。

- 谈判文件规定的其他资料