河南农业职业学院食品工程学院实训基地改扩建项目

招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2019-1152

招   标   人：河南农业职业学院

招标代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

二○一九年七月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1. 总则	13

2. 招标文件	15

3. 投标文件	16

4. 开标	19

5. 评标	19

6. 合同授予	20

7. 重新招标和不再招标	21

8. 纪律和监督	21

10.需要补充的其他内容	21

第三章  评标办法	22

1. 评标方法	25

2. 评审标准	25

3. 评标程序	26

第四章  合同条款及格式	29

（本合同作为参考版本，具体细节中标后双方协商）	29

第一部分 合同协议书	29

第二部分  通用条款	32

第三部分 专用合同条款	33

第五章 工程量清单	46

第六章 图 纸	46

第七章 技术标准和要求	46

第八章 投标文件格式	47

一、投标函及投标函附录	49

二、法定代表人身份证明	51

三、授权委托书	52

四、投标保证金	53

五、已标价工程量清单	54

六、施工组织设计	55

七、项目管理机构	60

八、资格审查资料	62

九、承包人相关承诺	67

十、其他材料	71

第九章 附件	72

# 第一章  招标公告

1.招标条件

本招标项目河南农业职业学院食品工程学院实训基地改扩建项目，招标人为河南农业职业学院。建设资金来自财政资金,招标代理机构为河南大明建设工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参与投标。

2.项目概况

2.1项目名称：河南农业职业学院食品工程学院实训基地改扩建项目

2.2采购编号：豫财招标采购-2019-1152

2.3预算金额：465万元

2.4建设内容：施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。

2.5建设地点：河南农业职业学院

2.6计划工期： 30日历天

2.7质量标准：合格

2.8标段划分：本项目共划分为一个标段

3.投标人资质要求

3.1 投标人必须是中国境内注册的独立企业法人资格；

3.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

①营业执照；

②财务审计报告：投标人提供2016、2017、2018年度财务审计报告，审计报告须完整，注册会计师在审计报告上应同时签名和加盖注册会计师印章。近三年财务状况良好无亏损，没有财产被接管冻结状况，新成立公司不够三年的从成立时间算起；

③依法缴纳税收：投标人提供2019年以来连续3个月的完税证明（完税凭证或缴纳税收转账凭证或银行对账单等证明材料）；

④社会保障资金的相关材料：投标人提供2019年以来连续3个月缴纳社保证明（提供转账凭证或银行对账单等即可）；
    ⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（出具承诺书，格式自拟）；
    ⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；
    3.3 具有建设行政主管部门颁发的具有钢结构工程专业承包贰级（含二级）及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证；
    3.4 拟派项目经理具备建筑工程二级（含二级）及以上注册建造师资格证书，并具有有效的安全考核合格证，提供项目经理与单位签订的劳动合同和近3个月为其缴纳社保个人明细证明（主管部门出具的证明或具有同等效力的网络终端查询打印页）；
    3.5 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章（经查询有失信记录的将被取消投标资格）；（查询时间为公告之后）；
    3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目【提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息】；
    3.7 本项目不接受联合体投标。

4.投标报名

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年7月4日至2019年7月10日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）进行网上投标报名。

4.2 市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

4.3 投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标文件将被拒绝。

5.招标文件获取

5.1 投标人凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载项目的招标文件及资料，下载招标文件时需缴纳招标文件费300元（网上缴费）。招标文件以《河南省公共资源交易中心网》的电子招标文件为准，招标人不再提供纸质招标文件。

5.2 招标文件下载时间为2019年7月4日至2019年7月10日，投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。请及时关注河南省公共资源交易中心门户网和公司CA锁推送消息。

5.3 获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目 进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

6．投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间(开标时间)：2019年7月24日上午10时30分。

6.2 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（一）-11（郑州市农业路和经一路交叉口投资大厦）。

6.3 电子投标文件需在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传。

6.4 电子投标文件逾期上传，招标人不予受理。

6.5 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《河南省公共资源交易中心门户网》上发布。

未经发布人许可，任何人或网络不得转载，否则发布人有权追究转载者责任。

8.其他注意事项

8.1 本项目如采用“远程不见面”开标方式（以招标文件提示为准），远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间（即开标时间）前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

8.2 采用“远程不见面”开标方式的，投标人编制投标文件时，应根据招标文件相应要求，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在河南省公共资源交易中心市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对河南省公共资源交易中心市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。

8.3 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

9.本次项目联系事宜

招标人：河南农业职业学院

地  址：郑州市中牟青年西路38号

联系人：孙老师

联系电话：0371-67290682

代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

地 址：郑州市花园路27号河南省科技信息大厦12楼

联系人：袁宝利   申长爽

联系电话：0371-55679968

- mail:dmgs789@126.com

公司网址：http://www.hndmgl.com

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：河南农业职业学院 地 址：郑州市中牟青年西路38号 联系人：孙老师 联系电话：0371-67290682 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：河南大明建设工程管理有限公司 地 址：郑州市花园路27号河南省科技信息大厦12楼 联系人：袁宝利 申长爽 联系电话：0371-55679968 E-mail:dmgs789@126.com 公司网址：http://www.hndmgl.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河南农业职业学院食品工程学院实训基地改扩建项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 河南农业职业学院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。 |
| 1.3.2 | 工期 | 30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 支付进度 | 合同签订后并进场开工付合同价的10%，工程进度达到一半时支付合同价的40%，竣工验收后再付合同的45%，剩余5%工程保证金一年后一次性付清。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和 能力 | 1.投标人必须是中国境内注册的独立企业法人资格； 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料： ①营业执照； ②财务审计报告：投标人提供2016、2017、2018年度财务审计报告，审计报告须完整，注册会计师在审计报告上应同时签名和加盖注册会计师印章。近三年财务状况良好无亏损，没有财产被接管冻结状况，新成立公司不够三年的从成立时间算起； ③依法缴纳税收：投标人提供2019年以来连续3个月的完税证明（完税凭证或缴纳税收转账凭证或银行对账单等证明材料）； ④社会保障资金的相关材料：投标人提供2019年以来连续3个月缴纳社保证明（提供转账凭证或银行对账单等即可）； ⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（出具承诺书，格式自拟）； ⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； 3.具有建设行政主管部门颁发的具有钢结构工程专业承包贰级（含二级）及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级（含贰级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证； 4.拟派项目经理具备建筑工程二级（含二级）及以上注册建造师资格证书，并具有有效的安全考核合格证，提供项目经理与单位签订的劳动合同和近3个月为其缴纳社保个人明细证明（主管部门出具的证明或具有同等效力的网络终端查询打印页）； 5. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章（经查询有失信记录的将被取消投标资格）；（查询时间为公告之后）； 6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目【提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息】； 7.本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 本项目不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 递交投标文件截止时间10天前在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台进行提问。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的 时间 | 递交投标文件截止时间15天前在“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台公布给所有购买招标文件的投标人。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其它材料 | 工程量清单、图纸、招标文件的澄清与修改、招标控制价，以及招标人在招标期间通过河南省公共资源交易中心交易平台发布澄清文件、变更公告等以及其它有效正式函件等均是招标文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 招标文件规定的投标截止时间15日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年7月24日上午10时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 请投标人登陆河南省公共资源交易中心市场主体系统查询，并时刻关注有关该项目文件澄清等信息。 |
| 2.3 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 请投标人登陆河南省公共资源交易中心市场主体系统查询，并时刻关注有关该项目文件修改等信息。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币肆万元整（￥40000.00元）； 投标保证金的形式：投标保证金可采用转帐、电汇的形式缴纳,从投标人本单位基本账户转出； 投标保证金应在投标有效期截止日后60天内保持有效，投标保证金必须于 开标时前汇入以下账户（以到帐时间为准）； 户名: 河南省公共资源交易中心 开户行：中信银行股份有限公司郑州分行营业部 账号：3111110015990054616 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | 近三年 （2016年度-2018年度，新成立公司不够三年的从成立时间算起） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似 项目的年份要求 | 近三年（2016年1月1日以来） |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的 年份要求 | 近三年（2016年1月1日以来） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖电子章要求 | 1、电子版投标文件需应用投标人单位的CA印章，法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章，若有委托代理人，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。 2、工程量清单报价封面的签字、盖电子章另按如下要求：采用电子版工程清单报价的清单封面须加盖投标人公章、法定代表人或其授权委托人的印章或签字、注册在本单位的造价人员职业资格专用章及签字。如本单位无造价人员，应委托具有相应造价资质的中介机构编制工程量清单报价并加盖其注册造价人员执业资格专用章和签字、中介机构公章。授权人、造价员、或委托的造价中介机构等若未办理CA锁，则需上传手动签字的扫描件（需加盖专用章或公章的，上传盖电子章的扫描），编制单位为中介机构的需要在清单报价书后付双方签订的协议书，清单报价书上应加盖编制单位的公章。 |
| 4.1.1 | 开标地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室（一）-11（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座）。 |
| 5.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人，技术、经济专家 4 人； 评标专家确定方式：从河南省政府采购专家库中随机抽取。 |
| 6.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 否。推荐的中标候选人数: 3名。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标控制价 |  |
| 招标控制价 |  | 开标之日7天前公布 |
| 10.4 | 中标公示 |  |
| 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |  |  |
| 10.5 | 知识产权 |  |
| 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 10.6 | 重新招标的其他情形 |  |
| 投标截止时间止，投标人少于3个的、经评标委员会评审后否决所有投标的除此规定的情形外。除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
| 10.7 | 同义词语 |  |
| 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 10.8 | 监督 |  |
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 10.9 | 解释权 |  |
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.10 | 1.招标代理服务费：根据国家计委计价格［2002］1980号文件、发改办价格［2003］857号文件和发改价格〔2015〕299号文规定计取，由中标人支付。 2.中标人领取中标通知书前，须交纳招标代理费。 3.质疑函： 质疑方式：书面形式或以电子招标形式的请在公共交易平台提出同时书面形式递交 质疑函内容按照中华人民共和国财政部第94号令》第十二条规定编制 采购人联系部门：河南农业职业学院 联系电话：0371-65526927 地 址：郑州市中牟青年西路38号 联系人：孙老师 采购代理机构联系部门：招标代理部 联系电话：0371-55679968 地址：郑州市花园路27号河南省科技信息大厦1222室（郑州市花园路与红专路交叉口向北100米路东） |  |

## 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及河南省、市现行法律、法规、规章规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

    - 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

  - 资金来源和落实情况

    - 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、计划工期和质量要求

    - 本次招标范围：见投标人须知前附表。

    - 本项目的工期：见投标人须知前附表。

    - 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程的资质条件。

(l）投标人资质：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）拟派项目经理资质：见投标人须知前附表；

(4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本工程的监理人；

(4）为本工程的代建人；

(5）为本工程提供招标代理服务的；

(6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 招标人不统一组织踏勘现场，投标人应自行踏勘现场，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 投标预备会

    - 招标人不召开投标预备会。

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招

标代理机构，以便招标人澄清。

    - 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，投标人须制定分包方案报招标人批准，其余招标范围内的工程原则上不允许分包，如有特殊原因需要分包的，应报招标人同意。

  - 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 工程量清单；

- 图纸；

- 技术标准和要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，集中采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在同一内容表述上不一致的，以最后书面发布内容为

准。

2.3因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前

须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

## 投标文件

  - 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括以下内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3） 授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）承包人相关承诺；

（10）其他材料。

  - 投标报价

    - 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

    - 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 3.10款的有关要求。

3.2.3 投标报价包含完成本项目的所有费用。

  - 投标有效期

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内（投标有效期从递交投标文件截止之日起计算），投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

    - 投标人不按投标须知前附表要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处

    - 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，招标代理机构向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

  - 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证、基本账户银行开户许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

  - 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

    - 投标文件签字或盖电子章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

3.7.5投标人凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含(.hnzf)格式的招标文件。

3.7.6投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

3.7.7加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

3.7.8投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“投标函”、“投标函附表”制作完成后须加盖电子签章；左侧栏目“投标正文”中的“投标函”和“投标函附表”须盖电子章或签字后扫描替换到“投标正文”中的相应位置。

3.7.9招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及投标函附表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

3.7.10投标文件以外的任何资料招标人和招标代理机构将拒收。

3.7.11投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3.7.12电子投标文件

（1）所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的CA 印章。

（2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA 印章。若有委托代的理人，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。

注：电子投标文件须按招标文件格式要求对签字盖电子章的招标文件格式，投标人须将盖电子章签字后的扫描图片替换到相应格式中。

  - 投标文件的密封和标记

    - 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

    - 见投标人须知前附表。

  - 投标文件的递交

3.9.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

3.9.2投标人因河南省公共资源交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间联系电话：0371-86095903

3.9.3电子投标文件逾期上传的投标文件，招标人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

    - 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表的要求签字或盖电子章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。

## 开标

  - 开标时间和地点

    - 采购人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等（请各位投标人注意，系统中给各位投标人的解密时间为30 分钟）。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）开标时间到之后首选查询投标保证金，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标单位；

（3）宣布采购人、监督人等有关人员；

（4）投标文件解密，本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等（请各位投标人注意，系统中给各位投标人的解密时间为30 分钟）。因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败,投标将被拒绝。

（5）采购人解密及批量导入。

（6）本工程采用电子开标，解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中，进行电声唱标。同时进入5 分钟质疑期倒计时（在质疑期内，投标单位可以提出异议，签章提交后推送至招标/采购代理机构页面）。

（7）异议回复完成之后开标结束。

## 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 合同授予

  - 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标通知

在本章第 3.3.1 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约担保

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

    - 中标人不能按本章第 6.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标

保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 重新招标和不再招标

  - 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的。

  - 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 纪律和监督

  - 对招标人和招标代理机构的纪律要求

招标人和招标代理机构不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人、招标代理机构串通投标，不得向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.评标环节显示“投标文件制作机器码一致”预警信息的，涉嫌串通投标的投标人按废标处理。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式性评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖电子章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位电子章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 |  | 资格性评审 | 营业执照、安全生产许可证、资质证书 | 依据河南省住房和城乡建设厅关于进一步推动全省建筑市场统一开放的通知豫建〔2016〕38号规定，可不提供原件，但应提供加盖投标人（或牵头人）公章复印件和“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”网页版企业查询信息打印页面，并保持信息内容一致。 |
|  |  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 是否核验原件：否 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 是否核验原件：否 |
| 2.1.3 |  | 响应性 评审 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量 |
|  |  |  | 已标价工程量清单盖电子章要求 | 投标人的工程量清单总报价表加盖投标单位公章且有本单位注册造价工程师或造价员签字和签章或者委托具有资质的中介机构编制（加盖编制单位的公章且有造价人员签字和签章） |
|  |  |  | 投标报价 | 低于（含等于）招标人的招标控制价 |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 施工组织设计： 38 分 项目管理机构： 16 分 投标报价： 30 分 其他评分因素： 16 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 1.通过初步评审且报价不超招标控制价的投标报价为有效投标报价。 2.有效投标报价在招标控制价95%-100%（含本数）的投标报价参与评标基准价的计算，不在招标控制价95%-100%的有效投标报价不参与评标基准价的计算，但仍参与报价分的计算。 3.A=招标控制价（扣除不可竞争费） 4.B=有效投标报价在招标控制价95%-100%（含本数）的评标报价的算术平均值（当有效投标的数量≥5时，去掉一个最高值和一个最低值再求平均值） 5.评标基准价=A*0.5+B*0.5 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 施工组织 设计评分 标 准 （38分） |  | 施工方案与技术措施（9分） | 分为A、B、C、D四个等级进行横向比较，获得A级的6＜得分≤9，B级的4＜得分≤6，C级的得2＜得分≤4，D级的得0≤得分≤2，根据施工方案的合理性、可行性，对关键工序的关键技术、工艺有的表述，对施工重点、难点有先进、合理的建议性，施工解决方案完整性酌情打分。 |
|  |  |  | 质量管理措施 （7分） | 质量措施分为A、B、C、D四个等级进行横向比较，获得A级的4＜得分≤7，B级的得2＜得分≤4，C级的得1＜得分≤2，D级的得0≤得分≤1，根据质量管理体系完整，措施合理性、可行性、详实性、得力性酌情打分。 |
|  |  |  | 安全文明管理措施 （5分） | 安全文明管理措施分为A、B、C、D四个等级进行横向比较，获得A级的得3＜得分≤5，B级的得2＜得分≤3，C级的得1＜得分≤2，D级的得0≤得分≤1，根据安全文明保证体系合理完整性、安全文明管理制度严谨可行性酌情打分。 |
|  |  |  | 环保管理措施 （5分） | 环境保护措施分为A、B、C、D四个等级进行横向比较，获得A级的得3＜得分≤5，B级的得2＜得分≤3，C级的得1＜得分≤2，D级的得0≤得分≤1，根据环境保护措施明确性、合理性、切实可行性酌情打分。 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 （5分） | 工程进度计划保证措施分为A、B、C、D四个等级进行横向比较，获得A级的得3＜得分≤5，B级的得2＜得分≤3，C级的得1＜得分≤2，D级的得0≤得分≤1分。根据确保工期的技术组织措施合理性、可行性、得力性，各阶段劳动力安排合理可行性酌情打分。 |
|  |  |  | 资源配备计划（4分） | 主要施工设备配备齐全且设备完好率在90% 以上，配备合理得1＜得分≤2，基本合理0＜得分≤1分，不合理不得分。 对人员配备进行综合评审，所需专业配备齐全合理，满足项目需求的得1＜得分≤2，基本合理0＜得分≤1分。 |
|  |  |  | 施工总体布置（3分） | 针对项目实际情况，施工总体布置合理，能满足施工要求的得2＜得分≤3，基本合理得1＜得分≤2，一般得1分，缺项得0分。 |
| 2.2.4 (2) | 项目管理 机构评分 标 准 （16分） |  | 投标人业绩（3分） | 投标人每提供一份2016年1月1日以来装修装饰或者钢结构工程业绩得1.5分，最多得3分；投标人必须在投标文件中附完整的合同、中标通知书的复印件。 |
|  |  |  | 荣誉奖项（8分） | （1）2017年1月1日以来获得省级及以上中州杯奖项得3分，获得市级及以上的得2分（所获证书需是国家、省、市、县建设主管部门或下属的建筑业协会颁发的证书）； （2）2017年1月1日以来获得省级及以上安全诚信企业及质量诚信企业的得3分，获得市级及以上安全诚信企业的得2分（所获证书需是国家、省、市、县建设主管部门或下属的建筑业协会颁发的证书） （3）2017年1月1日以来获得省级及以上安全文明施工工地的得2分，获得市级及以上安全诚信企业的得1分（所获证书需是国家、省、市、县建设主管部门或下属的建筑业协会颁发的证书） 注：投标文件中附获奖证书原件的扫描件，扫描件清晰可见，否则不得分，以发证日期为准。 |
|  |  |  | 证书（5分） | 投标人能提供有效的环境管理体系认证、职业健康安全管理体系、质量管理体系认证证书的每提供一项得1分共3分； 提供信用等级证书或网站查询证明。AAA级得2分，AA级得1分，A级得0.5分，A级以下不得分。投标人必须在投标文件中附相应证明文件。 注：证书无原件或原件与复印件不一致的不得分 |
| 2.2.4 (3) | 投标报价 评分标准 （30分） |  | 偏差率 | 偏差率=100%×【投标人总报价－评标基准价】/评标基准价 |
|  |  |  | 投标总报价（30分） | a.有效投标人的总报价等于评标基准价的得25分； b. 每高于评标基准价的1%，以基本分为基数扣1分，扣完为止； c. 每低于评标基准价的1%，以基本分为基数加1分，最多加5分； d.总报价低于评标基准价5%（不含5%）以上，以满分为基数，每再低1%扣1分，扣完为止。 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 评分标准 (16分) |  | 服务承诺（0-11分） | 1、承诺服从招标人管理和调配并有具体实施措施得0-3分，否则0分； 2、承诺自主积极协调好施工环境并有具体实施措施得0-3分，否则0分； 3、保修期内承诺有具体措施得0-2分，否则0分； 4、其他实质性承诺0-3分。 |
|  |  |  | 综合评价（0-5分） | 根据各投标人的社会信誉、财务及施工能力、各项承诺等综合评定，最高5分，最低0分。 |

## 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。若综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格性评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计：见评标办法前附表；

（3）项目管理机构：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计：见评标办法前附表；

（3）项目管理机构：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

## 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。

    - 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正；。

    - 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值依照下列顺序进行评分：

(1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价算出得分A ；

(2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计计算出得分B；

(3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分C；

(4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D 。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C+D。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

    - 在评标委员会各评委完成对A+B+C+D评分汇总后的算数平均值，作为该投标人的最终得分。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件：废标条件

废标条件

#### 1. 总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

#### 2. 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

2.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

2.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

2.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2.4  在形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

2.5 投标人的工程量清单总报价表未加盖投标单位公章且未有本单位注册造价工程师或造价员签字和签章或者委托具有资质的中介机构编制（加盖编制单位的资质专用章且有造价人员签字和签章）

2.5  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

2.6 未经招标人允许更换项目经理，与报名时不一致的。

2.7  招标人不能接受的其他情形。

2.8  不同投标人的投标文件制作机器码一致

# 第四章  合同条款及格式

## （本合同作为参考版本，具体细节中标后双方协商）

## 第一部分 合同协议书

工程承包合同

合同编号：豫财招标采购2019-

甲方： 河南农业职业学院                           乙方：公司

甲乙双方根据 2019年     月     日“河南农业职业学院食品工程学院实训基地改扩建项目（豫财招标采购-2019-1152  ）”的招标采购结果和招标文件、投标书及其他有关规定，并经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件

1.合同条款；               2.中标通知书；              3.变更补充文件；

4.招标文件；               5.中标单位投标文件；        6.其他。

上述文件是招标采购文件的自然组成部分，互相补充和解释，有内容叙述不清或矛盾之处，以其所列文件先后顺序为准。

二、合同金额

甲方为获得“河南农业职业学院食品工程学院实训基地改扩建项目”开展了招标采购活动，按照相关程序选定乙方为本项目的中标单位（分项报价清单及售后服务承诺等项目内容详见合同附件），中标总额人民币           元整（￥:       元整）。

三、工程概况

1.工程名称：河南农业职业学院食品工程学院实训基地改扩建项目。

2.工程地点：

3.工程内容：           ，工程量清单详见投标文件。

四、承包方式与结算方式

工程报价实行大包干，即包工、包料、包质量、包安全等；按照招标文件中工程量清单内容一次性报价，如施工中甲方要求变更,甲方出具纸质变更手续，完工后按实际工程量进行决算。

五、合同工期

本工程完工工期，自双方签订合同之日起      天。除人力不可抗拒的自然因素外，工程工期不受其它任何外界条件限制。如因乙方原因，每超一天罚工程合同价款的1‰；如因甲方原因影响工期，工期相应顺延。

六、工程质量标准

根据国家质量验收规定，质量须达到合格以上标准。

七、付款方式

合同签订后并进场开工付合同价的10%，工程进度达到一半时支付合同价的40%，竣工验收后再付合同的45%，剩余5%工程保证金一年后一次性付清。八、工程保修

按国家、省、市有关规定及中标文件保修承诺进行保修，免费质保时间为      年。

九、材料供应和质量

1.材料由乙方自行采购。

2.材料质量：符合招标、投标文件及乙方提供材料样品、国家有关质量标准要求。施工期间的一切材料均需经甲方认定，不合格的材料不得使用，否则造成返工的损失由乙方负责。

十、工程管理

1.甲方指派       为工地代表进行全面负责。

2.乙方指派       为工地代表进行全面负责。

十一、竣工验收

工程竣工验收以国家现行的施工验收规范为准。由乙方报请甲方批准后组织验收，填写河南农业职业学院工程项目验收报告。

十二、安全生产、文明施工

乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，做到安全生产，文明施工，严格按安全标准及施工方案组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

乙方必须自觉遵守和维护学校施工现场秩序，施工期间不得乱堆材料，施工现场和工程完成后要保持清洁，不得留有垃圾。各种施工材料等物品保护由乙方负责。

十三、附则

1.施工期间由甲方提供水、电源，水电费由甲方按照规定收取。

2.本合同一式八份，甲、乙方各三份，代理公司一份，双方签字盖电子章后生效。

3.本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲、乙双方直接协商解决，如协商不成可向合同履行地人民法院诉讼解决。

甲方（盖电子章）： 河南农业职业学院         		乙方（盖电子章）：

地址：         		                    地址：

甲方代表签字：                     		乙方代表签字:

开户行:                                 开户行:

账号:                                   账号:

电话：                               	电话：

签约时间：                              签约时间：

## 第二部分  通用条款

使用住房城乡建设部、工商总局建市[2017]214号文印发的

《建设工程施工合同(示范文本)》（GF—2017—0201）通用合同条款。

## 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     /        。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：     ；

姓名联系电话：  总监理工程师  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建筑工程强制性标准条文》、《建设工程质量保修办法》、《安全生产法》、国家及省市关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件等   。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：见协议书第“六”条。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质和时间确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限和数量：合同生效后提供6套图纸；

发包人对图纸的保密要求: 所有涉及本工程的图纸资料，承包人不准外借，除承包人自己存档的，其余在工程结束后全部交还发包人保管。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      ；

职    务：          ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：全权代表发包人负责协调处理与本工程相关的一切工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前5日 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 1、向承包人免费提供施工图纸；2、负责与设计单位的工作联系，组织设计单位对承包人进行设计交底；3、协助施工过程中承包人与其它施工单位交叉作业的协调工作；4、提供一个总水源、电源接驳点。

#### 3. 承包人

3.1承包人应按约定时间和要求完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前向发包人提供《施工组织设计》和《施工承包管理细则》、总进度计划表、每月25日前提交上月已完工程量及造价报表 、下月工程进度计划表及相应统计报表。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责做好施工现场内的安全保卫工作和照明工作。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：严格遵守郑州市有关部门对施工现场交通、大气污染治理和施工噪音等的各项管理规定，并依据有关规定及时办理相关手续，办理手续的费用自理。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收交付使用前，所有已完工程成品保护工作由承包人负责，在施工期间无论什么原因造成工程成品或半成品的损坏，承包人应无条件更换、修复，发生的费用自理。发包人有特殊要求的另行约定。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：根据实际需要对施工场地周围管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木采取保护措施，应由承包人提出具体保护措施及所需费用，报发包人确认后具体实施，费用由发包人承担。由于承包人盲目施工或施工不当所引起的损坏，造成的损失，由承包人负责承担赔偿、修复责任，费用自理。

（6）施工场地清洁卫生的要求：施工场地清洁卫生按照郑州市 “安全文明示范工地标准”实施。保证施工现场清洁整齐，交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及垃圾等，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

（7）双方约定承包人应做的其他工作：

（7.1）完成由设置点至施工区域内的水、电、电讯线路的设置及施工区域内的施工便道开通，费用由承包人承担。

（7.2）负责施工区域内部的安全防护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任。

（7.3）全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果承包人自负。

（7.4）负责承包人进场人员的安全工作，如出现伤亡事故，承包人自行处理，并承担由此而造成的全部损失。

（7.5）①积极配合建筑业管理部门、卫生防疫部门、派出所等相关部门做好施工人员的计划生育、卫生防疫 、暂住证办理等，费用自理。②承包人必须遵守郑州地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照等均由承包人自行办理，发生的费用全部由承包人承担，包括外地施工单位进场施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、渣土处置费等。③高（中）考、节假日、市内重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。④清运建筑垃圾工作由承包人负责，费用由承包人承担。

（7.6）监理单位或发包人书面通知承包人开工7日内，承包人必须进场，若因承包人原因7日内不开始施工，发包人有权单方解除合同。施工过程中,承包人不按施工计划施工,造成工程延误严重且没有明确改进措施的, 发包人有权单方解除合同并向承包人索赔损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：           ；

身份证号：     ；

建造师执业资格等级：           ；

建造师注册证书号：              ；

安全生产考核合格证书号：     ；

联系电话：             ；

电子信箱：             ；

通信地址：                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但是下列必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效：

1)与本工程相关的任何补充协议的签订；

2)与本工程相关的任何采购合同、聘任合同的签订；

3)同意涉及合同价款变化或合同工期变化的变更指示；

4)进度款支付申请；

5)竣工验收申请；

6)最终结清申请单；

7)相关部门要求的其他资料。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在施工现场不少于22个工作日。项目经理带班应严格遵守《建筑企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 执行通用合同条款第3.2.1条  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 严格执行发包人考勤管理制度，未经发包人同意，项目经理工作时间内擅自离开施工现场，发包人按每天2000元对承包人进行处罚，从工程款中扣除。项目经理未经批准，工作会不参加者视为缺勤，发包人按每次2000元对承包人进行处罚，从工程款中扣除。

承包人技术负责人等工程主要负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺席一天，发包人按1000元/天.人次对承包人进行处罚，从工程款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人不得更换项目经理，若因特殊缘由必须更换，须书面报请发包人同意后方可更换，否则，一律视为缺勤，按每天2000元进行处罚，从工程款中扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为承包人项目经理不能胜任工作，发包人有权提出更换，承包人无正当理由拒绝发包人提出更换项目经理，发包人按10000对承包人进行处罚，从工程款中扣除。

3.2.5承包人擅自更换除项目经理外的其他项目部成员的违约责任：承包人擅自更换除项目经理外的其他项目部成员，发包人按5000元/人次对承包人进行处罚，从工程款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 该工程不允许分包   。

主体结构、关键性工作的范围：       /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进场施工之日起至工程验收合格并交付发包人之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 中标价的3%。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 银行转账，投标人应在收到中标通知书5个工作日内递交履约保证金，工程完工后7日内在承包人无任何违约责任的情况下无息退还  。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  执行通用合同条款第4条 。

关于监理人的监理权限：  执行通用合同条款第4条 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：         ；

职    务：  总监理工程师  ；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /                。

关于工程奖项的约定：      /                    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 执行通用合同条款5.3条  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用合同条款6.1条 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 执行通用合同条款6.1条  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  执行通用合同条款6.1.5条   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用合同条款6.1.6条。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用合同条款7.1条 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  按通用合同条款7.1.2条 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款7.1.2条 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用合同条款7.2条 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用合同条款  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用合同条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  7  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 按每天10000元进行处罚，从工程款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 工期延误超过30天，合同自行解除，发包人不退还承包人的履约保证金。双方产生的争议按专用合同条款第20款解决。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   按通用合同条款                       ；

（2）   按通用合同条款                       ；

（3）   按通用合同条款                       。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         /               。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有样品均须严格按照项目部管理规定进行报送。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按设计单位的变更通知和现场签证。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   5个工作日    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   5个工作日     。

#### 12. 合同价格、计量与支付

#### 12.1 合同价格形式

本合同采用固定综合单价的计价方式。合同价中包含的风险费、措施费包括但不限于下列内容：

(1) 施工期间的所有材料市场价格变化（除钢材、水泥、商砼、透水砖、大沙外）；

(2) 工程量出现±5%范围（含±5%）偏差，工程量及综合单价均不调整；工程量出现±5%-±15%范围（不含±5%、含±15%）偏差，只调整工程量不调整综合单价；工程量偏差超过±15%范围调整工程量及综合单价（综合单价按∓5‰调整）；

(3) 停水、停电、雨雪雾霾天、低温及高温恶劣天气等的影响；

(4) 为保障工程施工顺利实施而采用的各种工程措施而增加的各种费用；

(5) 本工程从开工至工程全部竣工验收达到质量标准期间的维护和成品、半成品保护费用；

(6) 当发包方认为有必要赶工时，承包人必须调整施工计划，增加人、机、料的投入，承包人不再索取任何费用；

(7) 施工条件、施工技术难度及施工社会环境影响风险；

(8) 除不可抗力因素的地震和战争外的其他不可预见因素的费用；

- (9) 其他。

12.4 计量

12.4.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

12.4.2 计量周期

关于计量周期的约定：   另行约定  。

12.5工程进度款支付

双方约定的工程进度款支付的方式和时间：                    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：该合同项下工程施工全部完成，经承包人自检后7日内向监理人提出验收申请，监理人根据工程情况向发包人再提出正式验收申请，发包人接到申请后15日内组织验收 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：自本工程全部验收合格后7日内 。

13.3 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 自承包人向发包人移交工程7日内退场完毕 。

#### 14. 竣工结算

在承包人满足下列条件的情况下，发包人在收到完整竣工决算资料之日起60天内出具审核意见。

14.1承包人提供完整的竣工决算资料。若发包人发现承包人提供的决算资料不完整，承包人应及时补充相关资料，决算期限以收到完整的补充资料之日起开始计算；

14.2验收达到的质量等级必须达到或高于投标人承诺的工程质量标准；

14.3承包人必须兑现投标书承诺的所有条款，完全履行合同约定的所有条款，完全接受发包方依据合同约定条款针对没有实现的承诺及所有违约条款的处罚。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自工程竣工验收合格之日起24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   (2)  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /          ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:                     /                  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   (2)  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                   /                  。

关于质量保证金的补充约定：              /                   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   自工程竣工验收合格之日起24个月      。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

发包人违约应承担的违约责任:无

双方约定发包人其它违约责任:无

16.2 承包人违约

16.2.1承包人违约应承担的工期违约责任：承包人的实际施工进度比发包方代表和总监理工程师批准实施的《施工组织计划》、《进度计划》等计划进度迟延的，承包人应按照发包方代表和总监理工程师的要求提出赶工措施，报发包方代表和总监理工程师批准后实行。如果承包人采取赶工措施经过7日后仍然不能满足批准的进度计划要求，发包人有权分割剩余工程量直至解除合同，由此造成的包括撤场费用在内的一切损失均由承包人承担。造成发包人损失的，应由承包人负责全部赔偿。

16.2.2承包人违约应承担的质量违约责任:（1）工程完工后，15天内仍不能通过验收者，承包人应采取补救措施，直至达到验收合格，并承担赔偿责任。对于不合格工程，15天内无法补救或补救后仍不能达到合格标准的，发包人书面通知承包人撤场并拒付剩余工程款，扣除全部履约保证金，依法起诉承包人。（2）承包人竣工后达到投标函承诺的质量等级，视为完全履约质量条款，不奖不罚。

16.2.3承包人违约导致工程未完成竣工验收的，合同提前终止，扣除承包人的全部履约保证金，履约保证金不足以弥补发包人的损失，包括但不限于工期延误、项目直接或间接损失、后续单位承接工程的差价、其他损失等，均由承包人赔偿。

16.2.4双方约定的承包人其它违约责任:

（1）承包人转包工程或擅自分包，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，并没收承包人全部履约保证金。

（2）承包人因为没有做好安全文明施工被主管部门书面处罚及通报批评的，发包人按每次5000元对承包人进行处罚。造成发包人损失的，承包人应予以全部赔偿。

（3）在承包人施工范围内的分部分项工程，承包人必须按照国家标准的施工工艺或施工规范完成该项工作，如承包人因为不平衡报价的原因而采取抵制行为不予完成，发包人有权另行选择施工单位完成该项工作，为此所花费的所有费用均由承包人承担，并在工程竣工决算或合同终止决算时扣减为此发包人而支付的所有费用，同时处以所花费所有费用20%的罚款。

（4）承包方与劳务分包方的劳务分包合同、工程分包合同须在发包人处备案。承包方应做好劳务工工资的及时支付工作。如发生下列情形，甲方可对承包方处以合同价的1%／次的处罚：1）因承包方与劳务工工资纠纷问题造成劳务工在发包人办公场所无理取闹，影响发包人办公秩序者；2）劳务工上访，给发包人造成恶劣影响者。

（5）在工程施工过程中以及保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故等，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，每次由承包人向发包人支付5万元违约金，从承包人工程进度款或保修期款项中直接扣除。

（6）其他违约责任按照招标文件规定及投标文件承诺的条款内容执行。

16.2.5以上违约金分项计算，各项违约金累计总额达到履约保证金总额后仍不以弥补发包人损失的，承包人还需继续承担赔偿责任，从工程结算款中直接抵消、扣除。

17、不可抗力

双方关于不可抗力的约定:执行通用合同条款第17.1条。

18、保险

本工程双方约定投保内容如下:

(1)发包人投保内容:

发包人委托承包人办理的保险事项:无。

(2)承包人投保内容:承包人须为本合同工程办理建筑安装工程一切险，费用由承包人承担，本项费用已包含投标报价中。

承包人应按照规定为本合同工程办理第三者责任险，费用由承包人承担，本项费用已包含投标报价中。

承包人应为其施工设备等办理财产保险，费用由承包人承担。

20、争议

20.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

（1) 双方协商。

（2）调解。

(3) 当双方协商达不成一致时，任何一方均可向项目所在地人民法院提出诉讼。

21、合同份数:合同正本贰份，双方各执正本壹份，副本壹拾份，发包人陆份，承包人肆份。

22、未尽事宜，双方协商解决。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代表人：                        委托代表人：

年      月     日                   年     月      日

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括该工程给排水、雨水、污水、强电等以及双方约定的其他项目。具体保修的内容为合同约定承包范围内的所有工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由承包人承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：         ／         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                   承包人(公章)：          

地  址：                 地  址： 

法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                 委托代理人(签字)：

电  话：               电  话：

# 第五章 工程量清单

（另附）

# 第六章 图 纸

（另附）

# 第七章 技术标准和要求

注：本工程的主要技术标准和规范按国家相关规定执行。

# 第八章 投标文件格式

正本/副本

河南农业职业学院食品工程学院实训基地改扩建项目

投 标 文 件

投标人：                               （盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或加盖电子签章）

年      月      日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、承包人相关承诺

十、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了河南农业职业学院食品工程学院实训基地改扩建项目 招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （￥       元）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          （￥        元）。

4．如我方中标：

(l)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5) 我方承诺按照招标文件的规定缴纳招标代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.                      （其他补充说明）。

投标人：                               （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖电子章）

年    月    日

（二）投标函附录

| 工程名称 |  | 河南农业职业学院食品工程学院实训基地改扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 评标报价（扣除安全文明施工措施费、税金、规费、专业工程暂估价后的投标总报价）（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 其中 | 安全文明施工措施费（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |
|  | 税金（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |
|  | 规费（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |
|  | 专业工程暂估价（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 投标工期 |  | 日历天 |  |  |  |  |
| 投标质量 |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理（注册建造师） 姓名 |  |  | 级别 |  | 注册证号 |  |
| 权利及义务 |  | 响应招标文件“第四章合同条款及格式”中的要求（如果优于招标文件的要求可另行附页） |  |  |  |  |
| 技术标准和要求 |  | 完全响应第七章“技术标准和要求”规定 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                               （盖单位电子章）

法定代表人或委托代理人：               （签字或盖电子章）

日期：        年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月   日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位电子章）

年    月     日

## 三、授权委托书

本人        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改河南农业职业学院食品工程学院实训基地改扩建项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和委托代理人身份证

投标人：                       （盖单位电子章）

法定代表人：                     （签字或盖电子章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年       月        日

## 四、投标保证金

投标文件中附本公司的开户许可证（复印件）、银行汇款凭证（复印件）

## 五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

## 六、施工组织设计

投标人根据项目实际情况编制施工组织设计

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

## 七、项目管理机构

- 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、劳动合同、社保证明（近3个月）复印件；其他主要人员应附执业证或上岗证书、社保证明（近3个月）复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

## 八、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料加盖公章的复印件。

（二）近年财务状况表

投标人应提供近三年度（2016年度-2018年度，如为新成立的公司，从注册之日开始算起）财务审计报告，审计报告须完整，注册会计师在审计报告上应同时签名和加盖注册会计师印章，经过会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表含资产负债表、损益表、利润表、现金流量表等。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1.本表后附合同协议书、工程验收报告或验收证明的复印件。

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

## 九、承包人相关承诺

（一） 廉政诚信约定

1、本投标人                  确属在工商税务机关登记的独立法人企业，绝非挂靠企业，绝非冒名顶替。

2、本投标人所提供的资质证明及其他资料保证真实、合法、有效。

3、本投标人愿意遵守《中华人民共和国招标投标法》及《河南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的各项规定，不串标，不围标，不陪标，不抬标。

4、本投标人愿意参加公平竞争，不打探甲方的工作秘密，不对甲方工作人员、招标工作人员及评标专家采取有悖公平、公正的任何措施。

5、本投标人如若中标，将严格履行本投标人所签合同（协议）。

6、如若违反以上承诺，本投标人愿意自动放弃投标和中标资格。

投标人：（盖电子章）

法人单位：（盖电子章）

项目经理：（签字）

年   月    日

（二）不挂靠、不分包

承  诺  函

河南农业职业学院：

我公司投标河南农业职业学院食品工程学院实训基地改扩建项目项目，在此作出如下承诺：

1、参加该项目投标为我公司自己行为，坚决做到：不通过出租、出借资质证书等方式，允许他人以我公司名义承接工程，并收取管理费的现象；也不允许我公司或分公司以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

2、如果我公司在招投标环节或在项目实施过程中出现上述情况，自愿接受甲方的经济处罚及其它处罚，直至被甲方清理出场。

投标人：（盖电子章）

法定代表人：（盖电子章）

项目经理：（签字）

年    月     日

（三）承包人进场施工承诺

承包人承诺：承包人自接到监理单位或发包人书面开工通知7日内，必须进场并开展实质性施工，若因承包人原因7日内不开始施工，发包人有权单方解除合同，所造成的一切损失均由承包人承担。

投标人：（盖电子章）

法定代表人：（盖电子章）

项目经理：（签字）

年   月  日

## 十、其他材料

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章（经查询有失信记录的将被取消投标资格）；（查询时间为公告之后）；

2.依法缴纳税收：投标人提供2019年以来连续3个月的完税证明（完税凭证或缴纳税收转账凭证或银行对账单等证明材料）；

3.社会保障资金的相关材料：投标人提供2019年以来连续3个月缴纳社保证明（提供转账凭证或银行对账单等即可）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（出具承诺书，格式自拟）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目【提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息】；

7.投标人认为应该提交的其他资料。

# 第九章 附件

1.产品适用政府采购政策情况表

| 中 小 企 业 扶 持 政 策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |
| 节 能 产 品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
| 环境 标志 产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |

填报要求：

本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标

志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

无适用政府采购政策产品，可不填。

2.中小微企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第      项     行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加河南省公共资源交易中心组织的           采购项目（项目编号：   ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖单位公章）

日    期：  年   月   日

1.若供应商属于中\小\微型企业，必须出示由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。

2.对于小型、微型企业产品的具体评审价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。对中型企业产品不予以扣除。

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部  国家统计局  国家发展和改革委员会 财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：详见下表

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

河南省人民政府

关于进一步促进小型微型企业健康发展的若干意见

豫政〔2012〕81号

各省辖市、省直管试点县(市)人民政府,省人民政府各部门:

为贯彻落实《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2012〕14号)精神,破解小型微型企业发展难题,促进全省经济社会又好又快发展,结合我省实际,现就进一步促进小型微型企业健康发展提出如下意见,请认真贯彻落实。

河南省财政厅 河南省工业和信息化厅
《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）
         中小微企业划分标准表（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业类型 | 中小微型企业 | 营业收入 |  |  | 从业人员 |  |  | 资产总额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中 | 小 | 微 | 中 | 小 | 微 | 中 | 小 | 微 |  |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下 | 500万元及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业 | 1000人以下或营业收入40000万元以下 | 2000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以上 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |  |
| 建筑业 | 收入80000万元以下或资产总额80000万元 | 6000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以下 |  |  |  | 5000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以下 |  |
| 批发业 | 人员200人以下或营业收入40000万元以下 | 5000万元及以上 | 1000万元及以上 | 1000万元及以下 | 20人及以上 | 5人及以上 | 5人以下 |  |  |  |  |
| 零售业 | 人员300人以下或营业收入20000万元以下 | 500万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 50人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 交通运输业 | 人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 3000万元及以上 | 200万元及以上 | 200万元以下 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |  |
| 仓储业 | 人员200人以下或营业收入30000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |  |
| 邮政业 | 人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |  |
| 住宿业 | 人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 餐饮业 | 人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 信息传输业 | 2000人以下或营业收入100000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 软件信息技术服务 | 300人以下或营业收入10000万元以下 | 1000万元及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |
| 房地产开发经营 | 收入200000万元以下或资产总额10000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 |  |  |  | 5000万元及以上 | 2000万元及以上 | 2000万元以下 |  |
| 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下 | 1000万元及以上 | 500万元及以上 | 500万元以下 | 300人及以上 | 100人及以上 | 100人以下 | 1000万元及以上 | 500万元及以上 | 500万元以下 |  |
| 租赁和商务服务业 | 300人以下或资产总额120000万元以下 |  |  |  | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 | 8000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 |  |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下 |  |  |  | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |  |